- Общие сведения.

Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

# Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы - Комитет по управлению имуществом города, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»), управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление административных отношений мэрии, МКУ «Спецавтотранс» (далее – МКУ «САТ»).

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

- Количество благоустроенных дворовых территорий;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города);

- Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий;

- Количество благоустроенных общественных территорий;

- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

- Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

- Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

- Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 2020 год.

В 2020 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

- В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов актуализирован адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг., выполнено благоустройство 54 дворовых территорий. Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены с участием граждан и заинтересованных лиц.

- В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству общественных территорий актуализирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг., выполнено благоустройство 2 запланированных общественных территорий, в т.ч. 1 территория – в рамках реализации мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». Проекты по благоустройству общественных территорий реализованы с участием граждан и заинтересованных организаций.

- В рамках решения задачи по созданию условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий:

- предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в виде подготовки дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраски оборудования; охраны объекта; предоставления строительных материалов, техники; обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников; озеленения территории (посадка деревьев),

- проведены мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в виде общественных обсуждений, слушаний, анкетирования, участия в форумах и опросах, интервьюирования и пр.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 2020 год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» - 17, 17а).

Таблица 1 (17)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 2020 года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт по состоянию на конец года | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 65 | 54 | 54 | 100 | - | Т1.6. Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10,1 | 13,1 | 13,1 | 100 | - | Т1.7. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в благоустройстве Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 100 | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 5 | 1 | 1 | 100 | - | Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 16,2 | 17,4 | 17,4 | 100 | - | Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 5 | 1 | 1 | 100 | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 9,9 | 12 | 12,8 | 106,7 | - | Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | - | Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе |

Таблица 2 (17а)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Плановое значение на отчетный 2020 год | Фактическое значение за отчетный 2020 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 54 | 54 | Бдт - фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом ДЖКХ, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 13,1 | 13,1 | Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) * 100%, где Дбд - значение показателя; Бдт1 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2017 год, ед.; Бдт2 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2018 год, ед.; Бдт3 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2019 год, ед.; Бдт4 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2020 год, ед.; Бдт5 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2021 год, ед.; Бдт6 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2022 год, ед.; Бдт7 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2023 год, ед.; Бдт8 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2024 год, ед.; Кдт - общее количество дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед), ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,7 | 3,7 | Днб = (Нбд / Чн) * 100%, где Днб - значение показателя; Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.; Чн - общая численность населения города, чел. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | Дту = (Кду / Кд) x 100%, где Дту - значение показателя; Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.; Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | Sб – значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектная документация на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты (в том числе на проектирование), разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | Департамент ЖКХ |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17,4 | 17,4 | Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100%, где Дбт - значение показателя; Бмт1 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общест. террит. за 2017 год, ед.; Бмт2 - за 2018 год, ед.; Бмт3 - за 2019 год, ед.; Бмт4 - за 2020 год, ед.; Бмт5 - за 2021 год, ед.; Бмт6 - за 2022 год, ед.; Бмт7 - за 2023 год, ед.; Бмт8 - за 2024 год, ед.; Кт - общее количество общественных (проектируемых для благоустройства) территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 |  |  |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 1 | Фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | Заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации; отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы | Департамент ЖКХ |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 12 | 12,8 | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%, где Дгу - значение показателя; Кгу - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в отчетном году; Кг - общее количество жителей города старше 14 лет, проживающих в городе. | Ежегодно, показатель за год | 1, 4 | Данные голосования в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 29.12.2017 № 6471, официальные данные Вологодастата. | Департамент ЖКХ |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 1 | 1 | Фактические данные о количестве реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Ежегодно, показатель на дату | 3 | Отчетность по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях области формируемая Департаментом строительства области | Департамент ЖКХ |

- Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2020 год.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2020 год представлены в Таблице 3 (18).

Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2020 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ мэрии | Благоустройство 54 дворовых территорий. | Благоустройство 54 дворовых территорий. | - | Количество благоустроенных дворовых территорий, Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 12 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | ДЖКХ мэрии, управление административных отношений мэрии | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Количество благоустроенных дворовых территорий, Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| 3 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 100%. | - | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 4 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Реализация проекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (организация инженерного обеспечения; устройство покрытий территории; организация наружного освещения) | Завершение 1 этапа реализации проекта: - снос зеленых насаждений с вывозом порубочных остатков; - проведение археологических наблюдений при производстве земляных работ на территории «Поселения Завод ГАРО 3» (объект культурного наследия); - выполнение работ по установке двух КНС, работ по обратной засыпке; - устройство прокладки ливневой, бытовой канализации; - устройство бирмы в колодцах; - устройство прокладки водопровода; - устройство дождеприемников; - вынос кабеля; - устройство основания под благоустройство; - устройство бортового камня; - армирование, бетонирование фундамента под туалет; - выполнение работ по устройству велодорожки; - мощение тротуарной плиткой; - установка световых опор; - установка МАФ; - планировка земли под газон и благоустройство. | - | Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 5 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - | Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 6 | Мероприятие 2.2. Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций. | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий в 2020 году с участием граждан и заинтересованных организаций. | - | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 7 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление администра-тивных отношений мэрии | Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году). | - | - | Повышение внешней привлекательности городской среды |
| 8 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «САТ») | Реализация мероприятий: «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники» (стандарт «Умный город»), по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства | Реализация мероприятий 1. интеграция программного обеспечения «Виалон» и 1С, установка датчиков на силовые агрегаты, 2. выполнение благоустройства сетей наружного освещения 14 улиц города: ул. Краснодонцев, ул. Сталеваров, Московский проспект, ул. Юбилейная, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Наседкина, ул. Ленина, ул. Пионерская, ул. Данилова, ул. Комсомольская, пр. Строителей, площадь Строителей, ул. Чкалова. | - | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 9 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Завершение 1 этапа реализации проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» | Завершение 1 этапа реализации проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» (проектирование территории, реконструкция инженерных сетей, ремонт фасада здания, благоустройство музейной территории, установка МАФ, благоустройство ул. Социалистической, сквера по ул. Университетской) | - | Количество благоустроенных общественных территорий, Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2020 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2020 год представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).

Таблица 4 (19)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | Всего | 40 366,5 | 40 587,6 | 36 341,7 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 20 549,9 | 20 592,2 | 20 591,8 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 19 816,6 | 19 995,4 | 15 749,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 20 549,9 | 20 330,9 | 20 330,9 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 19 806,6 | 10 904,4 | 6 753,2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 901,3 | 1 807,0 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ "САТ") | 0,0 | 161,3 | 161,0 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 10,0 | 7 189,7 | 7 189,6 |

Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2020 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | всего | 254 397,3 | 228 922,4 | 90,0 |
|  |  | городской бюджет | 40 587,6 | 36 341,7 | 89,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 150 698,7 | 136 918,2 | 90,9 |
|  |  | областной бюджет | 63 111,0 | 55 662,5 | 88,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 121 985,2 | 121 985,2 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 20 330,9 | 20 330,9 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 67 491,4 | 67 491,4 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 34 162,9 | 34 162,9 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 65 426,4 | 40 519,2 | 61,9 |
|  |  | городской бюджет | 10 904,4 | 6 753,2 | 61,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 36 386,9 | 22 606,4 | 62,1 |
|  |  | областной бюджет | 18 135,1 | 11 159,6 | 61,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | всего | 12 975,6 | 12 408,0 | 95,6 |
|  |  | городской бюджет | 2 162,6 | 2 068,0 | 95,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 10 813,0 | 10 340,0 | 95,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 54 010,1 | 54 010,0 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 7 189,7 | 7 189,6 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 46 820,4 | 46 820,4 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменениях в Программу

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменениях в Программу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменениях в Программу

| № п.п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 27.04.2020 № 1726 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | 1. В таблицу 1 в тексте Программы внесены изменения в части уточнения показателей на 2020 год: Количество благоустроенных дворовых территорий (в соответствии с протоколом общественной комиссии с отобранными дворовыми территориями на 2020 г.), Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий в городе (с учетом начала благоустройство первого участка Набережной – от Университетской до Соборной горки в 2020 г., по данным УКСиР), Площадь муниципальных общественных территорий в городе, нуждающихся в благоустройстве (с учетом начала благоустройство первого участка Набережной – от Университетской до Соборной горки в 2020 г., по данным УКСиР). 2. По тексту Программы уточняется перечень работ по объекту Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста (1 этап) 2019-2020 гг.: включены необходимые в 2020 году археологические раскопки, разведки, экспертиза, изыскания. 3. В приложении 1 внесены изменения по показателям благоустройства в 2020 году дворовых и общественных территорий, а также до 2024 года от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий. 4. Приложение 6 излагается в новой редакции в связи с уточнением перечня УАиГ. |
| 2 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 11.09.2020 № 3702 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | 1. В паспорт программы и в приложения 2, 3 к программе добавлен соисполнитель Программы - мэрия города, муниципальное автономное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (далее - МАУ «ЦМИРиТ»). 2.В паспорт, раздел 6 и приложение 4 Программы внесены изменения в части увеличения объемов денежных средств согласно доведенным лимитам на 2020 год из вышестоящих бюджетов в размере 2 252 215,1 рублей. 3.В связи с тем, что по результатам уточнения проектно-сметной документации и замечаний экспертизы по строительству набережной (от ул. Университетской до Октябрьского моста) образовалось снижение стоимости проекта на общую сумму 50 839,19 тыс. рублей (с учетом средств городского бюджета), принято решение: - включить в план реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий еще одну общественную территорию «Сквер у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева» (3 826,18 тыс. руб., в т.ч. 2 116,93 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1 071,55 тыс. руб. - областной бюджет); - направить средства на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства (мероприятие 3), а именно на создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт 2 «Умный город»), обеспечивающей реализацию функций, указанных в приказе Минстроя России от 14.04.2020 № 207/ пр (закупка серверного оборудования для сбора и хранения данных), а также установку системы видеонаблюдения на пл. Молодежи, на общую сумму 10 342,9 тыс.руб., в т.ч. 5 722,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2 896,6 тыс. руб. - областной бюджет (с учетом средств экономии по результатам конкурсных процедур по благоустройству дворовых территорий); - перераспределить денежные средства с мероприятия по благоустройству общественных территорий на мероприятие по благоустройству дворовых территорий в размере 37 650,00 тыс. руб., в т.ч. 20 830,83 тыс. руб. - федеральный бюджет, 10 544,18 тыс. руб. – областной бюджет). Итого на благоустройство дворовых территорий муниципальной программой в 2020 году предусмотрено 158 449,5 тыс.руб. 4.В связи с перераспределением денежных средств увеличиваются показатели в 2020 году по количеству благоустраиваемых общественных территорий (с 1 до 2) и, соответственно, показатель «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» до 2024 года, а также по количеству благоустраиваемых дворовых территорий (с 54 до 69) и, соответственно, изменяются показатели «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» и «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)» до 2024 года. 5.В связи с принятыми решениями общественной комиссии от 28.04.2020 и 10.06.2020 (протоколы прилагаются) в адресный перечень дворовых территорий в разделе 4 программы внесены дворовые территории по адресам: ул. Любецкая, 43, пр. Строителей, 5, Северное шоссе, 39, пр. Победы, 159. Итого общее количество дворовых территорий в адресном перечне дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг – 327 ед., в связи с чем: - в разделе 1 в таблице 1 «Динамика показателей благоустройства территорий города представлена в таблице 1» изменились площадь и количество дворовых территорий; - в паспорте, разделе 4 программы и приложении 2 показатель результата увеличился на 0,2% - «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 67,9 %». Кроме того, в связи с обращением Минстроя России и департамента строительства (прилагаются) раздел 4 дополнен следующими пояснениями: «На дворовых и общественных территориях города, благоустраиваемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» предусматривается размещение информационных щитов. Информационные щиты изготавливаются по макету, разработанному Минстроем России. Также во всех материалах информационного характера (интервью, комментарии, пресс-релизы, брошюры и т.д.) указывается отношение к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». |
| 3 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 28.10.2020 № 4404 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | 1. В паспорт, разделы 6 и 7, приложения 3 и 4 Программы внесены изменения в части: - увеличения объемов за счет городского бюджета на 2020 год в размере 7 179,7 тыс. рублей согласно решению экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе; - перераспределением объемов городского и областного бюджетов между мероприятиями по благоустройству общественных и дворовых территорий и направлением финансирования на реализацию мероприятий по цифровизации в размере 10 813,0 тыс.руб. за счет экономии средств областного бюджета и софинансирования из городского бюджета согласно обращению Департамента строительства области. 2. Изменения по показателям в программе не осуществлялось. 3. В связи с реализацией в 2020 году мероприятий по цифровизации, в приложениях 2 и 3 уточнены направления финансирования по ГРБС. 4. В приложениях 3 и 4 осуществлено перераспределение средств в 2021-2022 гг. между мероприятиями по благоустройству общественных и дворовых территорий. В связи с этим в разделе 4 уточнен период реализации 2 этапа благоустройства Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста – 2022 год. |
| 4 | Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 21.12.2020 № 5316 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027» | 1. В раздел 4 программы внесены изменения в Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов (13 дворовых территорий) согласно протоколу общественной комиссии. 2. В связи с дополнением дворов в раздел 4, приложение 1 программы внесены изменения по показателям до 2024 года по количеству и площади дворовых территорий. Так, общее количество дворовых территорий многоквартирных домов города, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, на 01.10.2020 составил 347 ед. или 1811,5 тыс. кв.м. 3. Изменено значение ожидаемого результата программы «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 72,8 %». 4. В паспорт, разделы 6 и 7, приложение 4 Программы внесены изменения в части уточнения объемов за счет областного и федерального бюджетов на 2021-2022 гг. согласно доведенным лимитам. |

- Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2020 год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, %;

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при факте выше планового значения, т.е. отрицательная динамика по исполнению показателя:

Пi = Пплi/Пфi x 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной Программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат – фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ – лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ 95% и выше.

Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2020 год представлены в таблицах 7, 8 (21, 22).

Таблица 7 (21)

Информация о реализации Программы

в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | 254 397 264,91 | 228 922 376,20 | 90,0 |
| 120F255551 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 121 985 221,64 | 121 985 203,86 | 100,0 |
| 120F255552 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 65 426 361,27 | 40 519 198,54 | 61,9 |
| 120F255553 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 12 975 600,00 | 12 407 973,80 | 95,6 |
| 120F254240 | Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 54 010 082,00 | 54 010 000,00 | 100,0 |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат:

ЭБ = (228 922 376,20 /254 397 264,91) x 100% = 90 %.

Показатель степени достижения запланированного уровня затрат – 90 %, что связано с корректировкой ПСД из-за изменения технических решений, срывом подрядчиком сроков выполнения проектных работ по мероприятию «Благоустройство общественных территорий муниципального образования».

Таблица 8 (22)

Информация о реализации Программы

по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы | % выпол-нения | Причины отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  | план | факт по состоянию на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 54 | 54 | 100 | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 13,1 | 13,1 | 100 | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,7 | 3,7 | 100 | - |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17,4 | 17,4 | 100 | - |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 12 | 12,8 | 106,7 | - |
| 9 | Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| Итого | 100,7 | % |

Расчет показателя эффективности реализации Программы:

Пэф = (100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+106,7+100,0) / 9 = 100,7%.

Уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

- Предложения по внесению изменений в Программу.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных мероприятий Программы отсутствуют.