# [Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 24 октября 2022 г. N 3080 "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы" (с изменениями и дополнениями)](https://internet.garant.ru/document/redirect/405543239/0)

С изменениями и дополнениями от:

 2, 30 декабря 2022 г., 28 февраля, 5 апреля, 5 мая, 6 июня, 18, 28 июля, 3, 23 октября, 22 ноября, 28 декабря 2023 г., 12 марта 2024 г.

В соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20391229/0) мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:

1. Утвердить [муниципальную программу](#sub_1000) "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы" (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 постановления мэрии города от:

[26.10.2021 N 4132](https://internet.garant.ru/document/redirect/402978362/0) "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2022 - 2025 годы";

[19.11.2021 N 4406](https://internet.garant.ru/document/redirect/403102070/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 N 4132";

[22.11.2021 N 4431](https://internet.garant.ru/document/redirect/403102074/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 N 4132";

[08.12.2021 N 4710](https://internet.garant.ru/document/redirect/403176565/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 N 4132";

[08.02.2022 N 250](https://internet.garant.ru/document/redirect/403497794/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 N 4132";

[02.03.2022 N 469](https://internet.garant.ru/document/redirect/404798719/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 N 4132";

[03.06.2022 N 1610](https://internet.garant.ru/document/redirect/404786015/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 N 4132";

[10.06.2022 N 1707](https://internet.garant.ru/document/redirect/404818769/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 N 4132";

[15.07.2022 N 2097](https://internet.garant.ru/document/redirect/405007849/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 N 4132";

[23.09.2022 N 2785](https://internet.garant.ru/document/redirect/405340387/0) "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 N 4132".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

5. Постановление подлежит размещению на [официальном интернет-портале](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/9944) правовой информации г. Череповца.

|  |  |
| --- | --- |
| Мэр города | В.Е. Германов |

УТВЕРЖДЕНА
[постановлением](#sub_0)
мэрии города
от 24.10.2022 N 3080

# Муниципальная программа"Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы

С изменениями и дополнениями от:

 2, 30 декабря 2022 г., 28 февраля, 5 апреля, 5 мая, 6 июня, 18, 28 июля, 3, 23 октября, 22 ноября, 28 декабря 2023 г., 12 марта 2024 г.

Информация об изменениях:

 Титульный лист изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/2) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/999)

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: сентябрь-октябрь 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственные исполнители | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронная почта |
| Председатель комитета по управлению имуществом города | Власова Анастасия Сергеевна | +7(8202) 77-11-81 vlasova.as@cherepovetscity.ru; kui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонтов" | Громов Сергей Юрьевич | 30-17-59 gromov.sy@cherepovetscity.ru; uksir@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального автономного учреждения "Череповец-Проект" | Беляничев Алексей Николаевич | +7921-723-28-19 belyanichev.an@cherepovetscity.ru |
| Начальник управления по делам культуры мэрии | Лобанов Иван Николаевич | +7(8202) 77-13-55 lobanov.in@cherepovetscity.ru |

Информация об изменениях:

 Паспорт изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/3) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/9)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/100)

# Паспорт муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонтов" (далее - МКУ "УКСиР");муниципальное автономное учреждение "Череповец-Проект" (далее - МАУ "Череповец - Проект"); Управление по делам культуры мэрии (далее - УДК) |
| Участники Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Задачи Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт.3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт.2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации.5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта.6. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и/или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу).7. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания8. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: благоустройство |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023 - 2030 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения - 13 607 300,8 тыс. руб., в том числе по годам:2023 - 2 744 679,9 тыс. руб.;2024 - 5 667 230,6 тыс. руб.;2025 - 3 401 217,1 тыс. руб.;2026 - 1 213 167,6 тыс. руб.;2027 - 145 251,4 тыс. руб.;2028 - 145 251,4 тыс. руб.;2029 - 145 251,4 тыс. руб.;2030 - 145 251,4 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований - 2 712 956,6 тыс. руб.,в том числе по годам:2023 - 652 525,6 тыс. руб.;2024 - 772 284,3 тыс. руб.;2025 - 551 210,5 тыс. руб.;2026 - 155 930,6 тыс. руб.;2027 - 145 251,4 тыс. руб.;2028 - 145 251,4 тыс. руб.;2029 - 145 251,4 тыс. руб.;2030 - 145 251,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2030 году 16 объектов.Завершить работы по капитальному ремонту 17 объектов муниципальной собственности к 2030 году.Завершить работы по ремонту к концу 2030 года 5 объектов.Достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно).Достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).Достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)" |

# 1. Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств вышестоящих (федерального, областного) бюджетов. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга, а также отдыха для всех поколений череповчан.

В рамках Программы реализуется стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Череповец Вологодской области на период до 2035 года "Череповец - территория роста", которая предусматривает развитие улично-дорожной сети и нацелена на уменьшение загруженности дорог. Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования "Городской округ город Череповец Вологодской области". Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть инфраструктуры муниципального образования "Городской округ город Череповец Вологодской области" не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования, культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых, образовательных, физкультурно-оздоровительных учреждений;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта и ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и ремонту, а также сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с [Порядком](https://internet.garant.ru/document/redirect/20484762/1000), утвержденным [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/20484762/0) мэрии города от 07.10.2015 N 5347 "Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета", МКУ "УКСиР" осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

# 2. Приоритеты в сфере реализации Программы

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования "Город Череповец".

# 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программа предусматривает выполнение девяти основных мероприятий. Программно-целевых инструментов Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий ([таблица 2](#sub_102)).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в [таблице 2](#sub_102) "Перечень основных мероприятий Программы", [таблице 5](#sub_105) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и [таблице 6](#sub_106) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в [таблице 2](#sub_102) "Перечень основных мероприятий Программы", [таблице 5](#sub_105) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и в [таблице 7](#sub_107) "Перечень объектов капитальных ремонтов".

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи:

- организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

В рамках реализации данной задачи проводится организация и контроль работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории по планируемым объектам капитального строительства, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности, в том числе работ, связанных с предпроектной подготовкой.

Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства").

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в [таблице 2](#sub_102) "Перечень основных мероприятий Программы", [таблице 5](#sub_105) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и [таблице 7](#sub_107) "Перечень объектов капитальных ремонтов".

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье").

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в [таблице 2](#sub_102) "Перечень основных мероприятий Программы", [таблице 5](#sub_105) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и [таблице 6](#sub_106) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа").

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в [таблице 2](#sub_102) "Перечень основных мероприятий Программы", [таблице 5](#sub_105) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и [таблице 6](#sub_106) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".

Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть").

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в [таблице 2](#sub_102) "Перечень основных мероприятий Программы", [таблице 5](#sub_105) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и [таблице 7](#sub_107) "Перечень объектов капитальных ремонтов".

Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда").

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 8 представлен в [таблице 2](#sub_102) "Перечень основных мероприятий Программы", [таблице 5](#sub_105) "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и [таблице 7](#sub_107) "Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет "собственных" средств городского бюджета".

"Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство".

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции, модернизация и капитальных ремонтов представлен в [таблице 2](#sub_102) "Перечень основных мероприятий Программы".

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

# 4. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы

Общественные и иные организаций в реализации Программы участия не принимают.

# 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

# 6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и при необходимости другим источникам финансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в [таблице 3](#sub_103) "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета" и [таблице 4](#sub_104) "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы", с отражением особенностей финансового обеспечения Программы.

Информация об изменениях:

 Раздел 7 изменен. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/7) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/9)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/20)

# 7. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к концу 2030 года в сферах:

- дорожное хозяйство - 4 объекта;

- образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);

- физическая культура и спорт - 3 объекта;

- коммунальное хозяйство - 3 объекта;

- благоустройство - 4 объекта.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к концу 2030 года будут сданы в эксплуатацию 16 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к концу 2030 года в сферах:

- образование - 1 объект;

- дорожное хозяйство - 9 объектов;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 1 объект;

- культура - 4 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики - 2 объект.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 17 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

По ремонту завершить работы к концу 2024 года в сферах:

- благоустройство - 5 объектов.

Закончить выполнение работ по ремонту 5 объектов муниципальной собственности к концу 2024 года.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);

- достичь 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно).

# 8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства, проведения капитальных ремонтов и ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности;

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства, капитальных ремонтов и ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

- своевременное внесение изменений в Программу;

- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

# 9. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в [таблице 8](#sub_108) "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы".

# 10. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

10.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

, где:

Пэф - степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

Пi - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%), где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям [таблицы 1](#sub_101) "Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях"

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Программы;

95% и более - высокий уровень эффективности реализации Программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

Пi=Пфi/Пплi100%, где:

Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

10.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Информация об изменениях:

 Таблица 1 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/9)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/101)

# Информацияо целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях

С изменениями и дополнениями от:

 2, 30 декабря 2022 г., 28 февраля, 5 апреля, 5 мая, 18, 28 июля, 3, 23 октября, 22 ноября, 28 декабря 2023 г., 12 марта 2024 г.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, направления на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| Отчетный год 2021 | Текущий год 2022 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт; организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: | единиц | 61 | 51 | 40 | 26 | 11 | 1 | - | - | - | - | х |
| - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; | единиц | 48 | 30 | 17 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | х |
| - капитальный ремонт | единиц | 13 | 21 | 23 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | х |
| 2 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | единиц | 33 | 18 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |  |
| - дорожное хозяйство | единиц | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | Индекс качества городской среды |
| - образование | единиц | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | х |
| - физическая культура и спорт | единиц | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | х |
| - коммунальное хозяйство | единиц | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | х |
| - культура | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| - другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| - благоустройство | единиц | 21 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | х |
| 3 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | единиц | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | х |
| - образование | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
| - дорожное хозяйство | единиц | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | Индекс качества городской среды |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
| - культура | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | х |
| - другие общегосударственные вопросы | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| - другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | х |
| - физическая культура и спорт | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 4 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 76,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | х |
| 5 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | х |
| 6. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | единиц | 4 | 26 | 30 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | х |
| 7. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | единиц | 29 | 20 | 21 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | х |
| 8. | Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: | единиц | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | х |
| - благоустройство | единиц | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | х |

Информация об изменениях:

 Таблица 2 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/9)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/102)

# Перечень основных мероприятий Программы

С изменениями и дополнениями от:

 2, 30 декабря 2022 г., 28 февраля, 5 апреля, 5 мая, 18, 28 июля, 3, 23 октября, 22 ноября, 28 декабря 2023 г., 12 марта 2024 г.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации (год) | окончания реализации (год) |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2030 | Сдать в эксплуатацию к 2030 году16[\*](#sub_111111) объектов, в том числе по сферам:- дорожное хозяйство - 4 объекта;- образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);- физическая культура и спорт - 3 объект;- коммунальное хозяйство - 3 объектов;- благоустройство - 4 объекта | Последствия нереализации Программы указаны в [п.п. 1.1-1.17](#sub_10211) | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Кладбище N 5 | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2025 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения. Завершение работ по строительству 2 этапа кладбища N 5 в 2023 году. Продолжение строительства в 2025 году. | Отсутствие мест захоронения |
| 1.2 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |
| 1.3 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2022 | 2023 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.4 | Детский сад на 204 места в 103 мкр. | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.5 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.6 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2022 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест.Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |  |
| 1.7 | Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2024 | Строительство подъездной дороги к комплексу по переработке отходов | Отсутствие подъездной дороги к комплексу по переработке отходов |
| 1.8 | Реконструкция водогрейной котельной "Южная" | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2025 | Реконструкция водогрейной котельной "Южная" | Отсутствие реконструкции водогрейной котельной "Южная" |  |
| 1.9 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 1.10 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" | Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.11 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | Отсутствие Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе |  |
| 1.12 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта).Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта "Жилье" (федерального проект "Жилье") | Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |  |
| 1.13 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |  |
| 1.14 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения.Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (в 2023 году реализуется в рамках регионального проекта "Жилье" (федерального проект "Жилье") | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.15 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) в 2023 году.Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на территориях школ города в 2024 году | Отсутствие:- государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости,- видеонаблюдения объекта (территория Макаринской рощи),- физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на территориях школ города | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.16 | Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034976157 по делу от 12.10.2022 дело N А13-17365/2020 | Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС N 034976157 по делу от 12.10.2022 дело N А13-17365/2020 |  |
| 1.17 | Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Устройство спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 | Отсутствие спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 |  |
| 1.18 | Благоустройство территории у рынка "Сказка" | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034977326 по делу от 07.12.2022 дело N А-13-4410/2022 | Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС N 034977326 по делу от 07.12.2022 дело N А-13-4410/2022 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.19 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2025 | Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе | Отсутствие улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
| 1.20 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2025 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне | Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2030 | Завершить работы к 2030 году 17[\*\*](#sub_2222) объектов, в том числе по сферам:- образование - 1;- дорожное хозяйство - 9 объектов;- жилищно-коммунальное хозяйство - 1 объект;- культура - 4 объекта;- другие вопросы в области национальной экономики - 2 объект | Последствия нереализации Программы указаны в [пп. 2.1-2.17](#sub_10221) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.1 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Отсутствие капитального ремонта улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.2 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68[\*\*\*](#sub_3333) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатель 1 |
| 2.3 | Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей (2023 год), окончание работ по капитальному ремонту здания (2024 год) | Отсутствие завершения капитального ремонта здания | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.4 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста[\*\*\*](#sub_3333) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и технологического присоединения к электрическим сетям | Показатель 1 |
| 2.5 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.6 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы | Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы |  |
| 2.7 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2025 | Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | Отсутствие капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) |  |
| 2.8 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской | Отсутствие капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |  |
| 2.9 | Набережная р. Ягорбы | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы | Отсутствие капитального ремонта набережной р. Ягорбы |  |
| 2.10 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" (ул. Набережная, 55)[\*\*\*\*](#sub_4444) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатель 1 |
| 2.11 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19)[\*\*\*\*](#sub_4444) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатель 1 |
| 2.12 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51)[\*\*\*\*](#sub_4444) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.13 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034976381 по делу от 13.12.2022 дело N А13-2986/2022 | Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС N 034976381 по делу от 13.12.2022 дело N А13-2986/2022 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.14 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021 | Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС N 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021 |  |
| 2.15 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2026 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну реализуется в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.16 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.17 | МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов,42)" (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок) (2023 год). Выполнение работ по благоустройству территории (2024 год).Капитальный ремонт здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") | Невыполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.18 | МАУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Завершение работ по капитальному ремонту "Мемориального дома-музея Верещагиных" и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан.Завершение работ по авторскому надзору, подготовке научно-реставрационного отчета, техническому надзору (2024 год) | Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха |
| 2.19 | МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23" (ул. Монтклер, 12а) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Выполнение капитального ремонта МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23") | Отсутствие капитального ремонта МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23") |  |
| 2.20 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23/1) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.21 | МАОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья N 35" (ул. Верещагина, 5) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.22 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" (ул. Краснодонцев, 40а) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.23 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" (ул. Пионерская, 11) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.24 | Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.25 | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.Капитальный ремонт моста через реку Серовку реализуется в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.26 | Парковки[\*\*\*](#sub_3333) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатель 1 |
| 2.27 | Цифровизация городского хозяйства[\*\*\*](#sub_3333) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатель 1 |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ "УКСиР"); МАУ "Череповец-Проект" | 2023 | 2030 | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года);- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года);- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно до 2024 года) | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-6 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2030 | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года);- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года);- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно до 2024 года) | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-5, 8 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | МАУ "Череповец-Проект" | 2023 | 2030 | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года);- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года) | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 6-7 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | МАУ "Череповец-Проект" | 2023 | 2030 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 61 объекта | Отсутствие работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 61 объекта | Показатель 7 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям | МАУ "Череповец-Проект" | 2023 | 2025 | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2025 году в количестве 42 объекта | Отсутствие работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 42 объекта | Показатель 6 |
| 3.2.3 | Выполнение работ (по иным целям | УДК | 2023 | 2023 | Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта | Отсутствие средств вышестоящих бюджетов на строительно-монтажные работы по объекту | Показатель 6 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Завершить работы по 2 объектам;- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | Последствия нереализации Программы указаны в [п.п. 4.1](#sub_10241) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Отсутствие: внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;- создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье") | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию 2 объекта;- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации | Последствия нереализации Программы указаны в [пп. 5.1-5.3](#sub_10251) | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.1 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию 1 объект;- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в [п.п. 6.1](#sub_10261) | Показатели 1, 2 и 4 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города | Показатели 1, 2 и 4 |
| 7. | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2026 | Завершить работы 2 объектов;- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в [п.п. 7.1-7.2](#sub_10271) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2026 | Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну | Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.2. | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку | Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку |
| 8. | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Завершить работы 1 объекта;- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Указаны в [п.п. 8.1](#sub_10281) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 8.1 | МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов,42)" (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Выполнить капитальный ремонт здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42 | Отсутствие капитального ремонта здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 9. | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2024 | Завершить работы 5 объектов по сфере благоустройство | Последствия нереализации Программы указаны в [пп. 9.1](#sub_10291) | Показатель 8 |
| 9.1 | Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2023 | 2023 | Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки | Отсутствие благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки |  |
| 9.2 | Памятник "Жертвам политических репрессий" в Макаринской роще | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству памятника "Жертвам политических репрессий" в Макаринской роще | Отсутствие благоустройства памятника "Жертвам политических репрессий" в Макаринской роще |  |
| 9.3 | Благоустройство сквера по ул. Комсомольской | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Комсомольской | Отсутствие благоустройства сквера по ул. Комсомольской | Показатель 8 |
| 9.4 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2024 | Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения города | Отсутствие ремонта сетей наружного освещения города |
| 9.5 | Детские и спортивные площадки | КУИ (МКУ "УКСиР") | 2024 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству детских и спортивных площадок города | Отсутствие по благоустройства детских и спортивных площадок города |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*(1) В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 5, 6.

\*(2) В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 4, 7, 8.

\*(3) Реализуется в рамках [муниципальной программы](https://internet.garant.ru/document/redirect/46328206/1000) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018-2024.

\*(4) Реализуется в рамках муниципальных программ ["Развитие образования" на 2022 - 2024 годы"](https://internet.garant.ru/document/redirect/402954832/1000) и ["Развитие образования" на 2025 - 2030 годы](https://internet.garant.ru/document/redirect/405609031/1000).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация об изменениях:

 Таблица 3 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/9)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/103)

# Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета

С изменениями и дополнениями от:

 2, 30 декабря 2022 г., 28 февраля, 5 апреля, 18 июля, 3, 23 октября, 22 ноября, 28 декабря 2023 г., 12 марта 2024 г.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | [Муниципальная программа](#sub_1000): "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы | Всего | 652 525,6 | 772 284,3 | 551 210,5 | 155 930,6 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 |
| Ответственный исполнитель: КУИ | 652 525,6 | 772 284,3 | 551 210,5 | 155 930,6 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 |
| соисполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "УКСиР", | 491 056,7 | 578 915,7 | 415 970,1 | 80 690,2 | 70 011,0 | 70 011,0 | 70 011,0 | 70 011,0 |
| МАУ "Череповец-Проект" | 159 802,2 | 193 368,6 | 135 240,4 | 75 240,4 | 75 240,4 | 75 240,4 | 75 240,4 | 75 240,4 |
| УДК | 1 666,7 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 170 313,7 | 281 969,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель: КУИ | 170 313,7 | 281 969,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ "УКСиР" | 170 313,7 | 281 969,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 163 878,5 | 76 675,7 | 2 851,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель: КУИ | 163 878,5 | 76 675,7 | 2 851,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ "УКСиР" | 163 878,5 | 76 675,7 | 2 851,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 233 518,0 | 263 478,8 | 205 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 |
| Ответственный исполнитель: КУИ | 233 518,0 | 263 478,8 | 205 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 |
| соисполнители: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "УКСиР"; | 72 049,1 | 70 110,2 | 70 011,0 | 70 011,0 | 70 011,0 | 70 011,0 | 70 011,0 | 70 011,0 |
| МАУ "Череповец-Проект"; | 159 802,2 | 193 368,6 | 135 240,4 | 75 240,4 | 75 240,4 | 75 240,4 | 75 240,4 | 75 240,4 |
| УДК | 1 666,7 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | Всего | 11,5 | 272,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: КУИ | 11,5 | 272,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ "УКСиР" | 11,5 | 272,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье") | Всего | 12 007,9 | 43 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: КУИ | 12 007,9 | 43 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ "УКСиР" | 12 007,9 | 43 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") | Всего | 71 112,5 | 79 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: КУИ | 71 112,5 | 79 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ "УКСиР" | 71 112,5 | 79 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") | Всего | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: КУИ | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ "УКСиР" | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") | Всего | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: КУИ | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ "УКСиР" | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 175,1 | 21 859,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: КУИ | 175,1 | 21 859,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ "УКСиР" | 175,1 | 21 859,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация об изменениях:

 Таблица 4 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/9)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/104)

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы

С изменениями и дополнениями от:

 2, 30 декабря 2022 г., 28 февраля, 5 апреля, 5 мая, 18 июля, 3, 23 октября, 22 ноября, 28 декабря 2023 г., 12 марта 2024 г.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | [Муниципальная программа](#sub_1000): "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы | Всего | 2 744 679,9 | 5 667 230,6 | 3 401 217,1 | 1 213 167,6 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 |
| городской бюджет | 652 525,6 | 772 284,3 | 551 210,5 | 155 930,6 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 |
| федеральный бюджет | 518 250,1 | 1 082 331,0 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 573 904,2 | 3 812 615,3 | 1 407 997,7 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 977 242,0 | 2 714 164,7 | 1 585 798,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 170 313,7 | 281 969,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 806 928,3 | 2 432 195,2 | 1 257 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 167 228,2 | 267 475,7 | 92 902,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 163 878,5 | 76 675,7 | 2 851,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 349,7 | 190 800,0 | 90 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 248 518,0 | 263 478,8 | 205 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 |
| городской бюджет | 233 518,0 | 263 478,8 | 205 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 | 145 251,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") | Всего | 1 154,5 | 27 230,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 11,5 | 272,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 143,0 | 25 879,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 1 078,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье") | Всего | 310 527,2 | 589 472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 12 007,9 | 43 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 190 448,6 | 140 356,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 108 070,7 | 405 347,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") | Всего | 1 024 751,3 | 1 234 326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 71 112,5 | 79 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 313 626,3 | 441 633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 640 012,5 | 713 424,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") | Всего | 0,0 | 499 223,0 | 1 517 265,3 | 1 067 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 474 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 19 769,3 | 60 083,7 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") | Всего | 15 083,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 175,1 | 71 859,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 175,1 | 21 859,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация об изменениях:

 Таблица 5 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/9)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/105)

# Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

С изменениями и дополнениями от:

 2, 30 декабря 2022 г., 28 февраля, 5 апреля, 5 мая, 18 июля, 3, 23 октября, 22 ноября, 28 декабря 2023 г., 12 марта 2024 г.

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений: |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: | 485 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 16 722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 468 752,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | всего, в том числе: | 1 025 423,5 | 1 632 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 71 784,7 | 119 093,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 313 626,3 | 441 633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 640 012,5 | 1 071 544,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | всего, в том числе: | 352 584,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 14 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 338 175,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | всего, в том числе: | 0,0 | 246 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 26 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | всего, в том числе: | 113 657,7 | 334 742,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3 785,4 | 34 742,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 92 521,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 17 350,7 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | всего, в том числе: | 199 251,0 | 589 956,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 10 604,0 | 44 252,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 97 927,0 | 140 356,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 90 720,0 | 405 347,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водогрейной котельной "Южная" | всего, в том числе: | 4 215,2 | 901 408,9 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4 215,2 | 91 408,9 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 810 000,0 | 450 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: | 2 175,0 | 354 074,6 | 527 625,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 175,0 | 37 499,1 | 52 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 316 575,5 | 474 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | всего, в том числе: | 152,9 | 240 743,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 152,9 | 24 743,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 216 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | всего, в том числе: | 0,0 | 235 000,0 | 370 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 23 500,0 | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 211 500,0 | 333 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов капитального строительства | всего, в том числе: | 2 182 934,1 | 4 535 087,3 | 1 397 625,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 123 847,7 | 402 129,6 | 139 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 504 074,9 | 581 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 555 011,5 | 3 550 967,7 | 1 257 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень объектов капитальных ремонтов: |  |  |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | всего, в том числе: | 1 254,9 | 27 325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 111,9 | 367,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 143,0 | 25 879,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 1 078,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | всего, в том числе: | 0,0 | 394 826,4 | 1 517 313,0 | 1 067 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 4 762,3 | 15 220,4 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 374 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 15 602,6 | 60 083,7 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мост через реку Серовку | всего, в том числе: | 0,0 | 105 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 1 079,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 4 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов, 42)" (капитальный ремонт) | всего, в том числе: | 20 060,7 | 416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3 135,8 | 416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 892,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | всего, в том числе: | 206,4 | 0,0 | 92 835,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 206,4 | 0,0 | 2 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 90 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | всего, в том числе: | 87,5 | 53 052,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 87,5 | 5 352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 47 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | всего, в том числе: | 81,3 | 134 059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 81,3 | 13 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 120 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | всего, в том числе: | 76,8 | 25 027,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 76,8 | 2 527,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 22 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 21 767,6 | 739 953,5 | 1 610 148,9 | 1 067 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3 699,7 | 27 964,9 | 18 005,5 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 14 175,2 | 500 341,0 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 892,7 | 211 647,6 | 150 134,5 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети наружного освещения | всего, в том числе: | 0,0 | 55 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 5 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов ремонта | всего, в том числе: | 0,0 | 55 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 5 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 2 204 701,7 | 5 330 719,1 | 3 007 774,7 | 1 067 916,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 127 547,4 | 435 772,8 | 157 768,1 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 518 250,1 | 1 082 331,0 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 558 904,2 | 3 812 615,3 | 1 407 997,7 | 1 057 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация об изменениях:

 Таблица 6 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/9)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/106)

# Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет "собственных" средств городского бюджета

С изменениями и дополнениями от:

 2, 30 декабря 2022 г., 28 февраля, 5 апреля, 18 июля, 3, 23 октября, 22 ноября, 28 декабря 2023 г., 12 марта 2024 г.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 71 784,7 | 119 093,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кладбище N 5 | 124 948,1 | 0,0 | 187 821,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 16 722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | 14 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад на 204 места в 103 мкр. | 0,0 | 1 441,3 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 108 | 0,0 | 1 434,6 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | 0,0 | 26 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | 3 785,4 | 34 742,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр | 10 604,0 | 44 252,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водогрейной котельной "Южная" | 4 215,2 | 91 408,9 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | 45,6 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" | 79,8 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление | 672,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | 1 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | 152,9 | 24 743,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 | 501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории у рынка "Сказка" | 1 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 2 175,0 | 37 499,1 | 52 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | 0,0 | 23 500,0 | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 253 434,1 | 405 005,5 | 327 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация об изменениях:

 Таблица 7 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/8) мэрии города Череповца Вологодской области от 12 марта 2024 г. N 616

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408698041/9)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35765526/107)

# Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет "собственных" средств городского бюджета

С изменениями и дополнениями от:

 2, 30 декабря 2022 г., 5 апреля, 6 июня, 18, 28 июля, 3, 23 октября, 22 ноября, 28 декабря 2023 г., 12 марта 2024 г.

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 111,9 | 367,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 0,0 | 4 762,3 | 15 220,4 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | 140 190,4 | 49 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мост через реку Серовку | 0,0 | 1 079,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов, 42)" (капитальный ремонт) | 3 135,8 | 416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | 87,5 | 5 352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | 81,3 | 13 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | 206,4 | 0,0 | 2 785,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | 1 132,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | 348,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | 11 441,4 | 904,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Набережная р. Ягорбы | 3 621,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | 832,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28) | 934,7 | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | 272,1 | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51) | 203,6 | 647,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19) | 374,4 | 392,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" (ул. Набережная, 55) | 238,8 | 483,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23" (ул. Монтклер, 12а) | 948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23/1) | 263,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья N 35" (ул. Верещагина, 5) | 221,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" (ул. Краснодонцев, 40а) | 364,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" (ул. Пионерская, 11) | 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | 76,8 | 2 527,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цифровизация городского хозяйства |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| Парковки |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 165 398,5 | 81 940,2 | 18 024,0 | 10 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация об изменениях:

 Таблица 8 изменена. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408055035/9) мэрии города Череповца Вологодской области от 22 ноября 2023 г. N 3374

 Изменения вступают в силу в соответствии с [пунктом 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/408055035/10)

 [См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/35763533/108)

# Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

С изменениями и дополнениями от:

 2 декабря 2022 г., 5 апреля, 3, 23 октября, 22 ноября 2023 г.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатель, используемый в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;- капитальный ремонт | единиц | Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году) | годовая, за отчетный период | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году | - | 3 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ "УКСиР" |
| единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | единиц | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации | годовая, за отчетный период | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году | - | 3 | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/1000)), справки о стоимости и выполнения работ и затрат ([КС-3](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/2000)), муниципальные контракты | МКУ "УКСиР" |
| - дорожное хозяйство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - образование | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - физическая культура и спорт | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - коммунальное хозяйство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - культура | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - связь и информатика | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - другие вопросы в области национальной экономики | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - благоустройство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | единиц | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта | годовая, за отчетный период | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения" | - | 3 | Документы, подтверждающие стадию "завершения": акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/1000)), справки о стоимости выполненных работ и затрат ([КС-3](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/2000)), муниципальные контракты | МКУ "УКСиР" |
| - образование | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - дорожное хозяйство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - культура | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - другие вопросы в области национальной экономики | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| - физическая культура и спорт | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ "УКСиР" |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | годовая, за отчетный период | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации А - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации В - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/1000)), справки о стоимости выполненных работ и затрат ([КС-3](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/2000)), муниципальные контракты | МКУ "УКСиР" |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов | годовая, за отчетный период | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонтА - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонтВ - общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/1000)), справки о стоимости выполненных работ и затрат ([КС-3](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/2000)), муниципальные контракты | МКУ "УКСиР" |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | единиц | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к предпроектной подготовке и/или непосредственной разработке проектно-сметной документации (ПСД), включая разработку самой ПСД, проведение инженерно-изыскательских, научно-исследовательских работ, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов), подготовку и выдачу технических условий и прочее. | годовая, за отчетный период | Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году | - | 3 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, распоряжение "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению "Череповец-Проект", документы, подтверждающие выполнение подготовительного этапа и/или непосредственно разработку ПСД: договора, акты-приемки передачи, акты об оказании услуг, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/1000)), справки о стоимости и выполнения работ и затрат ([КС-3](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/2000)) | МАУ "Череповец-Проект" |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | единиц | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации (ПСД) и/или подготовке проекта планировки территории (ППТ) собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | годовая, за отчетный период | Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | - | 3 | Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления МАУ "Череповец-Проект" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания | МАУ "Череповец-Проект" |
| 8 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: | единиц | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение ремонта | годовая, за отчетный период | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение ремонта и работы перешли в стадию "завершения" | - | 3 | Документы, подтверждающие стадию "завершения": акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/1000)), справки о стоимости выполненных работ и затрат ([КС-3](https://internet.garant.ru/document/redirect/12117360/2000)), муниципальные контракты | МКУ "УКСиР" |
|  | - благоустройство | единиц |  | годовая, за отчетный период |  | - | 3 |  | МКУ "УКСиР"". |