ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец 2023 года | Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 82,11 | 75,4 | 91,83 | Заключен муниципальный контракт № К09-23 от 21.04.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. IV этап, срок окончания работ 20.10.2023. Работы начаты с 25.04.2023. |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций |
| 1.1 | Общий бюджет | 214 376,00 | 205 824,54 | 96% |  |
|  | ИТОГО: | 214 376,00 | 205 824,54 | 96% |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.