ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Вологодская область)»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец 2023 года | Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению (устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап), шт. | 6 | 6 | 100 |  |
| 2 | Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС, шт. ПО | 3 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных, шт. комплексов мониторинга | 65 | 15 | 23 |  |
| 4 | Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока, шт. камер | 21 | 0 | 0 |  |
| 5 | Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции, шт. | 1 | 0 | 0 |  |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению |
| 1.1 | Общий бюджет | 1 827,92 | 1 154,55 | 63,16 | Экономия за счет неиспользования средств на непредвиденные затраты |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС; Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных; Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока; Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции |
| 2.1 | Общий бюджет | 41 348,03 | 4 799,59 | 11,6 | - |
| 2.2 | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ИТОГО: | 43 175,95 | 5 954,14 | 13,79 | - |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

–