ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Культура»

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Культурная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец 2023 года | Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел. | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел. | 1 614,03 | 1 110,9 | 69 |  |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | 1 | 0 | 0 | Исполнение по итогам 2023 года |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб. | Исполнение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев/«МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт)» |
| 1.1 | Общий бюджет | 15 083,6 | 0,0 | 0,0 | Ведутся работы в рамках заключенного 28.06.2022 муниципального контракта на выполнение капитального ремонта здания ул. Коммунистов, д. 42, срок окончания работ 30.11.2023 |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | – | – | – | – |
|  | ИТОГО: | 15 083,6 | 0,0 | 0,0 | – |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.