ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Культура»

за 9 месяцев 2023 года

на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Культурная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за отчетный период (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | 1 | 0 | - | Ведутся работы (выполнены на 92%) в рамках заключенного 28.06.2022 муниципального контракта на выполнение капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)», со сроком окончания работ 30.11.2023 |
| 2 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел. | 1614,03 | 1408,559 | 87,2 | Результат по итогам 2023 года |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнение за 9 мес. 2023 г. (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев/«МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт)» |
| 1.1 | Общий бюджет | 15 083,6 | 2 873,6 | 19 | Ведутся работы (выполнены на 92%) в рамках заключенного 28.06.2022 муниципального контракта на выполнение капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммуни-стов,42)», со сроком окончания работ 30.11.2023 |
| 1.2 | Внебюджетное финансирование | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 15 083,6 | 2 873,6 | 19 | - |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.