ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

за 2023 год на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Общесистемные меры дорожного хозяйства»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 2023 год (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля светофорных объектов в городской агломерации, подключенных к центру управления дорожным движением, обеспечивающих адаптивное светофорное регулирование, % | 27 | 27 | 100 |  |
| 2 | Доля светофорных объектов в городской агломерации и подключенных к центру управления дорожным движением, обеспеченных техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Охват магистральных улиц общегородского значения в городской агломерации техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения, % | 70 | 70 | 100 |  |
| 4 | Охват магистральных улиц районного значения в городской агломерации техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения, % | 36 | 36 | 100 |  |
| 5 | Доля пересечений магистральных улиц общегородского значения с любыми иными дорогами в городской агломерации, на которых установлены дорожные видеокамеры, % | 36 | 36 | 100 |  |
| 6 | Доля пересечений магистральных улиц районного значения с любыми иными дорогами в городской агломерации, на которых установлены дорожные видеокамеры, % | 11 | 11 | 100 |  |
| 7 | Центр управления дорожным движением, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 8 | Центр мониторинга и управления общественным транспортом, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 9 | Подсистема светофорного управления, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 10 | Подсистема мониторинга параметров транспортного потока, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 11 | Подсистема метеомониторинга, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 12 | Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 13 | Подсистема диспетчеризации управления служб содержания дорог, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 14 | Подсистема обеспечения приоритета движения транспортных средств (на всех светофорных объектах в городской агломерации, подключенных к центру управления дорожным движением) , ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 15 | Наличие интеграционной платформы, ед. | 6 | 6 | 100 |  |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнение за 2023 год (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация мероприятий по проекту «Общесистемные меры дорожного хозяйства» |
| 1.1 | Общий бюджет | 43 523 | 43 523 | 100% |  |
| 1.2 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 43 523 | 43 523 | 100% |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

| № п/п | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | – | – | – |

# Footnotes

Каждый показатель по годам составляет 20% от общего количества светофорных объектов в городской агломерации, подключенных к центру управления дорожным движением и обеспеченных техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения