ОТЧЕТ

об итогах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

за 1 квартал 2024 года на территории г. Череповца

региональный/муниципальный проект «Дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение на конец года | Фактическое значение за 1 квартал 2024 года (накопительным итогом) | % достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | 85,00 | 82,11 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт № К01-24 от 24.01.2024 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. V этап, срок окончания работ 18.10.2024. Работы начаты с 08.04.2024. |
| 2 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом) (п. м) | 1 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов: – «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну», начало выполнения работ: 01.05.2024, окончание выполнения работ – 28.08.2026 года; – «Мост через реку Серовку», начало выполнения работ: 01.04.2024, окончание выполнения работ – 30.09.2024 года |

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта

–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнение за 1 квартал 2024 года (накопительным итогом), тыс. руб. | % исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций |
| 1.1 | Общий бюджет | 214 376,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Внебюджет | – | – | – |  |
| 2 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |
| 2.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 394 004,1 | 0,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну», начало выполнения работ: 01.05.2024, окончание выполнения работ – 28.08.2026 года |
| 2.2 | Внебюджет | – | – | – |  |
| 3 | Мост через реку Серовку |
| 3.1 | Мост через реку Серовку | 105 218,9 | 0,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Мост через реку Серовку», начало выполнения работ: 01.04.2024, окончание выполнения работ – 30.09.2024 года |
| 3.2 | Внебюджет | – | – | – |  |
|  | ИТОГО: | 713 599,0 | 0,00 | 0,00 |  |

IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.